КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Локальный ИИ-агент для 1С:Предприятие

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Предлагаемое решение представляет собой программно-аппаратный комплекс для автоматизации финансово-хозяйственных операций с использованием технологий искусственного интеллекта. Система разворачивается полностью локально (On-Premise), обеспечивая максимальную безопасность данных и соответствие требованиям импортозамещения.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оптимальный вариант (Рекомендуемый)

Высокопроизводительная конфигурация на базе сервера YADRO для задач обучения и инференса ИИ.

| Наименование | Кол-во | Цена за ед. (₽) | Сумма (₽) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер YADRO G4208P G3 (2x Intel Xeon 6526Y, 512GB RAM, 1x NVIDIA H100 80GB, 2x 960GB SSD, 12x 3.5" LFF) | 1 | 32 151 159 | 32 151 159 |
| Коммутатор Eltex MES2300-24 (24x 1G, 4x 10G SFP+) | 1 | 139 000 | 139 000 |
| ИБП Ippon Innova RT 3000 (3000VA/2700W) | 1 | 120 000 | 120 000 |
| Шкаф телекоммуникационный 42U (ЦМО) | 1 | 85 000 | 85 000 |
| Комплект кабелей и монтажных материалов | 1 | 50 000 | 50 000 |

Итого оборудование: 32 545 159 ₽

Базовый вариант

Экономичное решение для начального этапа внедрения.

| Наименование | Кол-во | Цена за ед. (₽) | Сумма (₽) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер Гравитон С2101И (2x Intel Xeon 4310, 128GB RAM, 2x 960GB SSD) | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Коммутатор Eltex MES2300-24 (24x 1G, 4x 10G SFP+) | 1 | 139 000 | 139 000 |
| ИБП Ippon Smart Winner 2000 (2000VA) | 1 | 65 000 | 65 000 |
| Шкаф настенный 12U | 1 | 25 000 | 25 000 |

Итого оборудование: 1 429 000 ₽

3. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Базовый вариант (3 месяца)

Месяц 1: Анализ инфраструктуры, закупка оборудования (Гравитон С2101И), разработка ТЗ.

Месяц 2-2.5: Монтаж сервера, установка ПО (Альт Линукс, Postgres Pro), базовая настройка моделей.

Месяц 3: Обучение персонала, опытная эксплуатация, передача в поддержку.

Оптимальный вариант (3-6 месяцев)

Месяц 1: Глубокий аудит бизнес-процессов, проектирование архитектуры (YADRO G4208P), детальное ТЗ.

Месяц 2-4: Монтаж сервера YADRO G4208P, настройка высокопроизводительной среды ИИ, тюнинг моделей.

Месяц 5-6: Нагрузочное тестирование, обучение администраторов, запуск в промышленную эксплуатацию.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Помимо основной функции обеспечения экономической безопасности, система предоставляет широкие возможности для автоматизации финансовых процессов и поддержки принятия управленческих решений.

Финансовые операции и Закупки

Автоматизация учёта расходов: Распознавание и классификация счетов-фактур.

Контроль кассовых разрывов: Прогнозирование дефицита денежных средств.

Анализ поставщиков: Глубокая проверка контрагентов.

ПТО и Строительство

Автоматизация смет: Интеллектуальный анализ проектной документации.

Видеоаналитика строительства: Мониторинг прогресса работ.

Прогнозирование задержек: ML-анализ графиков работ.